PHẦN 1: THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ STORY (5 BƯỚC)

Quy trình này áp dụng cho mọi Story từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thành, dùng chung một Definition of Done (DoD) của toàn đội.

Bước 1: Tiếp nhận & Ghi nhận (Intake)

- Việc cần làm: Ghi nhận yêu cầu thô từ các phòng ban, tạo Story nháp trên Backlog với mô tả cơ bản (Ai cần gì? Để làm gì?).

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner (PO - Đức).

- Điều kiện sang bước sau: Story mô tả rõ ràng giá trị mang lại cho người dùng/doanh nghiệp.

Bước 2: Phân loại ưu tiên bằng MoSCoW (Refinement)

- Việc cần làm: Đánh giá giá trị Story cho đợt phát hành sắp tới. PO xếp nhãn MoSCoW, tuân thủ quy tắc khống chế nhóm Must have chỉ chiếm tối đa 60% tổng năng lực (capacity) dự kiến.

- Người chịu trách nhiệm: PO quyết định; Scrum Master hỗ trợ điều phối các phòng ban.

- Điều kiện sang bước sau: Story được gắn 1 trong 4 nhãn (Must/Should/Could/Won't) cho đợt phát hành cụ thể.

Bước 3: Xác định Acceptance Criteria (AC)

- Việc cần làm: Định nghĩa các kịch bản nghiệm thu ranh giới. Viết từ 3–7 AC theo chuẩn Given - When - Then cho mỗi Story để làm rõ hành vi hệ thống và các bẫy dữ liệu.

- Người chịu trách nhiệm: PO và Developers cùng thảo luận; PO chốt nội dung.

- Điều kiện sang bước sau: Story có đủ 3-7 AC, Developers đã hiểu rõ để có thể ước lượng.

Bước 4: Sprint Planning & Cầm kết (Commitment)

- Việc cần làm: Developers ước lượng độ phức tạp. Nếu Story nằm trong nhóm độ ưu tiên cao và lọt vào dung lượng của Sprint, team sẽ bóc tách thành các task nhỏ.

- Người chịu trách nhiệm: Developers quyết định số lượng Story nhận vào; PO giải đáp thắc mắc.

- Điều kiện sang bước sau: Story được kéo vào Sprint Backlog, phù hợp với Sprint Goal.

Bước 5: Thực thi & Nghiệm thu (Execution)

- Việc cần làm: Lập trình, kiểm thử. Để một Story được gọi là "Done", nó phải thỏa mãn toàn bộ AC (nghiệm thu nghiệp vụ) và vượt qua DoD dùng chung của Đội (nghiệm thu kỹ thuật & chất lượng).

- Người chịu trách nhiệm: Developers thực thi; PO nghiệm thu cuối cùng.

- Điều kiện hoàn thành: Pass 100% các AC và thỏa mãn 100% các tiêu chí trong DoD chung.

PHẦN 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHÁT SINH

Tình huống 1: Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" (chưa có AC) vào Sprint đang chạy.

- Cách quy trình xử lý: Lan (SM) sẽ chặn yêu cầu này xâm nhập vào Sprint Backlog để bảo vệ Sprint Goal đang chạy. Yêu cầu này chưa vượt qua Bước 2 và Bước 3 của quy trình (chưa có AC). Lan sẽ hướng dẫn Marketing làm việc với PO (Đức) để đưa nó vào Product Backlog, hoàn thiện AC và chờ đánh giá MoSCoW cho Sprint tiếp theo.

- Ví dụ 1 AC mẫu cho story "Tặng mã giới thiệu":

  - Given khách hàng A đang ở màn hình "Giới thiệu bạn bè" và có mã định danh là "RIKK2026"

  - When khách hàng A bấm nút "Copy mã" và gửi cho bạn bè

  - Then hệ thống sao chép chính xác chuỗi "RIKK2026" vào bộ nhớ tạm (clipboard) kèm theo thông báo pop-up "Đã chép mã thành công".

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận (Marketing, CSKH, Vận hành) đều cho rằng yêu cầu của mình là Must.

- Cách quy trình xử lý: Nếu gộp tất cả thành Must, dung lượng sẽ vượt quá mức trần 60% quy định ở Bước 2. PO (Đức) có toàn quyền quyết định thứ tự ưu tiên hoặc tổ chức một buổi đàm phán ngắn, yêu cầu các bên chứng minh rủi ro: "Nếu hệ thống thiếu tính năng này trong 2 tuần tới, thiệt hại là gì?". Dựa vào ROI và rủi ro, PO sẽ ép hạng (force-rank) lại các nhãn.

- Ví dụ cách gán nhãn mẫu phân xử lại:

  - Must: Tool tra cứu lịch sử chuyến xe lỗi cho CSKH (Đang có lỗi thanh toán hàng loạt, nếu không có tool CSKH sẽ bị phàn nàn nặng, rủi ro danh tiếng).

  - Should: Tặng mã giới thiệu cho Marketing (Cần để kích cầu, nhưng chậm 1 Sprint không làm hỏng ứng dụng, dùng truyền thông bù đắp tạm).

  - Could: Dashboard báo cáo tự động cho Vận hành (Nice-to-have, tạm thời Vận hành có thể tự xuất file Excel bằng tay thêm 1 tuần nữa).